**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО**

РЕШЕНИЕ

19.02.2020 № 2/5

**О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Люблино**

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы   
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 01.06.2017 № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», от 08.11.2017 № 828-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 23.01.2020 № С3-02-44/20, поступившего в Совет депутатов муниципального округаЛюблино 24.01.2020,

вх. от 24.01.2020 МО-1,

**Совет депутатов решил:**

1. Согласовать  проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Люблино (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение трех календарных дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино **Андрианова Ю.А.**

**Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов**

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 19.02.2020 № 2/5

**Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), расположенных на территории муниципального округа Люблино.**

**1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифта**

**(25 лет)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | | | Общая площадь многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план, кв.м. | 208 228 | | |
| 1.2 | | | Год реализации краткосрочного плана, гг. | Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м. | | |
| 1.2.1 | | | 2021 | 68 715 | | |
| 1.2.2 | | | 2022 | 68 715 | | |
| 1.2.3 | | | 2023 | Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1) на 2023 год определяется как разность между общей площадью многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в краткосрочный план и предельной площадью многоквартирных домов на 2021 и 2022 годы, кв.м. (п. 1.2.3 = п. 1.1 – п. 1.2.1 – 1.2.2) | | |
| 1.3 | | | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь, кв.м. | Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг. | |
| 1.3.1 | | | Армавирская ул., д. 3 | 4 729 | 2021 | |
| 1.3.2 | | | Армавирская ул., д. 8/23 | 5 427 | 2022 | |
| 1.3.3 | | | Верхние поля ул,, д. 7, корп. 3 | 6192 | 2022 | |
| 1.3.4 | | | Высотрный пр-д, д. 4 | 4 227 | 2021 | |
| 1.3.5 | | | Головачёва ул., д.17 | 7 799 | 2022 | |
| 1.3.6 | | | Головачёва ул., д. 7, корп. 1 | 4 234 | 2022 | |
| 1.3.7 | | | Краснодарская ул., д. 1 | 2 931 | 2021 | |
| 1.3.8 | | | Краснодарская ул., д. 20/1 | 12 132 | 2021 | |
| 1.3.9 | | | Краснодарская ул., д. 51, корп. 3 | 7 160 | 2021 | |
| 1.3.10 | | | Краснодарская ул., д. 65/18, корп. 2 | 5 354 | 2021 | |
| 1.3.11 | | | Люблинская ул., д. 109, корп. 3 | 3 615 | 2022 | |
| 1.3.12 | | | Люблинская ул., д. 113А | 4 507 | 2023 | |
| 1.3.13 | | | Мариупольская ул., д. 4 | 4 192 | 2021 | |
| 1.3.14 | | | Новороссийская ул., д. 10 | 7 046 | 2022 | |
| 1.3.15 | | | Новороссийская ул., д. 15 | 2 468 | 2022 | |
| 1.3.16 | | | Новороссийская ул., д. 16 | 7 151 | 2022 | |
| 1.3.17 | | | Новороссийская ул., д. 17 | 2 474 | 2022 | |
| 1.3.18 | | | Новороссийская ул. д. 19 | 3 076 | 2022 | |
| 1.3.19. | | | Совхозная ул., д. 12 | 4 722 | 2021 | |
| 1.3.20 | | | Совхозная ул., д. 16 | 8 012 | 2021 | |
| 1.3.21 | | | Совхозная ул., д. 16, корп. 1 | 4 279 | 2021 | |
| 1.3.22 | | | Ставропольская, д. 20, корп. 2 | 4 858 | 2022 | |
| 1.3.23 | | | Ставропольская ул., д. 50/22 | 10 601 | 2021 | |
| 1.3.24 | | | Ставропольская ул., д. 54, корп. 1 | 7 167 | 2023 | |
| 1.3.25 | | | Ставропольская ул., д. 56, корп. 1 | 9 466 | 2023 | |
| 1.3.26 | | | Ставропольская ул., д. 56, корп. 3 | 7 209 | 2023 | |
| 1.3.27 | | | Ставропольская ул., д. 58, корп. 1 | 7 218 | 2023 | |
| 1.3.28 | | | Тихорецкий б-р, д. 14, корп. 1 | 13 845 | 2023 | |
| 1.3.29 | | | Тихорецкий б-р, д. 14, корп. 2 | 11 081 | 2023 | |
| 1.3.30 | | | Тихорецкий б-р, д. 16 | 11 060 | 2023 | |
| 1.3.31 | | | Тихорецкий б-р, д. 2, корп. 1 | 8 612 | 2022 | |
| 1.3.32 | | | Тихорецкий б-р, д. 2, корп. 2 | 5 384 | 2022 | |
| **2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов**  **(25 лет)** | | | | | | |
| 2.1 | | Адрес многоквартирного дома | | Общая площадь, кв.м. | Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, гг. | |
| 2.1.1 | | 40 лет Октября пр-т, д. 23, корп. 1 | | 2 472 | 2021 | |
| 2.1.2 | | Верхние поля ул., д. 7, корп. 2 | | 6 233 | 2023 | |
| 2.1.3 | | Верхние поля ул., д. 7, корп. 3 | | 6 192 | 2023 | |
| 2.1.4 | | Краснодарская ул., д. 35 | | 7 136 | 2023 | |
| 2.1.5 | | Краснодарская ул., д. 55 | | 5 371 | 2021 | |
| 2.1.6 | | Краснодарская ул., д. 7, корп. 1 | | 9 091 | 2023 | |
| 2.1.7 | | Краснодонская ул., д. 13, корп. 2 | | 3 309 | 2021 | |
| 2.1.8 | | Новороссийская ул., д. 10 | | 7 046 | 2022 | |
| 2.1.9 | | Совхозная ул., д. 16 | | 8 012 | 2021 | |
| 2.1.10 | | Спортивный пр-д, д. 8 | | 3 742 | 2021 | |
|  | | | | |